昆明市滇池管理局

昆明滇池水务股份有限公司

关于昆明市第二、第九、第十等10座水质

净化厂实施高压预防性试验的公告

按照国家供电相关规定，为确保昆明市第二、第九、第十等10座水质净化厂高压系统正常、安全运行，经报请昆明市滇池管理局批准同意，各水质净化厂计划于2022年3月至4月内根据天气情况择机开展高压预防性试验工作，具体开展时间如下：

| 厂名 | 计划实施日期 |
| --- | --- |
| 昆明市第二水质净化厂 | 4月20日-4月29日 |
| 昆明市第九水质净化厂 | 4月12日 |
| 昆明市第十水质净化厂 | 4月12日-4月14日 |
| 昆明市第十三水质净化厂 | 4月14日-4月15日 |
| 昆明市捞鱼河污水处理厂 | 4月14日-4月15日 |
| 昆明市洛龙河水质净化厂 | 4月20日 |
| 昆明市白鱼口水质净化厂 | 3月25日-3月26日 |
| 昆明市昆阳水质净化厂 | 3月29日 |
| 昆明市古城水质净化厂 | 4月17日 |
| 昆明市海口水质净化厂 | 4月15日 |

高压预防性试验期间，昆明滇池水务股份有限公司将派专人负责对试验现场进行协调管理，加强值守，配合排水公司密切做好水位观察，并积极协调和督促相关单位做好保障工作，尽快完成试验，将不利影响降到最低，试验完成后保证各项生产工作及时恢复。

特此公告。

昆明市滇池管理局

昆明滇池水务股份有限公司

2022年3月18日